BridgeBoard

감정 분류 AI 기반 소통 분석 플랫폼

개발 커리큘럼 및 진행 현황

2025년

# 1. 프로젝트 개요

| 프로젝트명 | BridgeBoard - 감정 분류 AI 기반 소통 분석 플랫폼 |
| --- | --- |
| 목표 | 자연어 텍스트/음성으로부터 감정을 분류하여 소통 패턴을 분석하는 AI 플랫폼 개발 |
| 핵심 기술 | 딥러닝 기반 한국어 감정 분류 (대분류 6개 → 소분류 58개 2단계 분류) |
| 데이터셋 | AI Hub 감성대화말뭉치 51,630개 대화 샘플 |
| 현재 성과 | 1단계 대분류 모델 Test Accuracy 70.58% 달성 |

# 2. 기술 스택

| 분야 | 기술 |
| --- | --- |
| AI/ML | Python, PyTorch, HuggingFace Transformers, klue/roberta-large |
| 데이터 | 감성대화말뭉치 (AI Hub), pandas, scikit-learn |
| 백엔드 | FastAPI, Python |
| 프론트엔드 | React, Web Speech API |
| 개발 환경 | Windows 11, Miniconda, RTX 4060 Ti 16GB |

# 3. 전체 진행 현황

| 단계 | 내용 | 완료/전체 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | AI 모델 개발 (감정 분류) | 4/4 | ✅ 완료 |
| 2단계 | AI 모델 고도화 (소분류) | 0/3 | 🔄 진행 중 |
| 3단계 | 백엔드 API 서버 구축 | 0/3 | 📋 예정 |
| 4단계 | 프론트엔드 개발 (React) | 0/4 | 📋 예정 |
| 5단계 | 통합 테스트 및 배포 | 0/4 | 📋 예정 |

# 4. 단계별 상세 커리큘럼

## 1단계: AI 모델 개발 (감정 분류)

| 작업 | 세부 내용 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 데이터 수집 및 전처리 | 감성대화말뭉치 51,630개 / 사람문장 합치기 | ✅ | 완료 |
| 1단계 모델 학습 | klue/roberta-large 파인튜닝 / 대분류 6개 | ✅ | 완료 |
| 모델 성능 평가 | Test Accuracy 70.58% 달성 | ✅ | 완료 |
| 2단계 데이터 준비 | 대분류별 소분류 데이터 분리 저장 | ✅ | 완료 |

## 2단계: AI 모델 고도화 (소분류)

| 작업 | 세부 내용 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소분류 모델 학습 | 대분류별 6개 모델 각각 학습 (58개 소분류) | 🔄 | 진행 중 |
| 2단계 모델 평가 | 소분류 분류 정확도 측정 및 분석 | 📋 | 예정 |
| 추론 파이프라인 구성 | 1단계 → 2단계 연결 inference 코드 | 📋 | 예정 |

## 3단계: 백엔드 API 서버 구축

| 작업 | 세부 내용 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| FastAPI 서버 구축 | 감정 분류 API 엔드포인트 개발 | 📋 | 예정 |
| 모델 서빙 | 저장된 모델 로드 및 실시간 추론 | 📋 | 예정 |
| API 테스트 | Postman을 통한 엔드포인트 검증 | 📋 | 예정 |

## 4단계: 프론트엔드 개발 (React)

| 작업 | 세부 내용 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| UI 설계 | 감정 분석 결과 시각화 화면 설계 | 📋 | 예정 |
| React 컴포넌트 개발 | 텍스트 입력 → 감정 분류 결과 표시 | 📋 | 예정 |
| API 연동 | 백엔드 API와 프론트엔드 연결 | 📋 | 예정 |
| 음성 인식 연동 | Web Speech API / Whisper 음성 입력 추가 | 📋 | 예정 |

## 5단계: 통합 테스트 및 배포

| 작업 | 세부 내용 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 통합 테스트 | 전체 시스템 end-to-end 테스트 | 📋 | 예정 |
| 성능 최적화 | 응답 속도 개선 및 모델 경량화 검토 | 📋 | 예정 |
| 배포 | 서버 배포 및 최종 데모 준비 | 📋 | 예정 |
| 최종 보고서 작성 | 프로젝트 결과 정리 및 발표 자료 제작 | 📋 | 예정 |

# 5. AI 모델 아키텍처

[ 2단계 감정 분류 파이프라인 ] 텍스트 / 음성 입력 ↓ 1단계: 대분류 분류 (6개) 불안 / 분노 / 상처 / 슬픔 / 당황 / 기쁨 klue/roberta-large ¦ Test Accuracy 70.58% ↓ 2단계: 소분류 분류 (대분류별 8~11개) 대분류별 전용 모델 6개 (총 58개 소분류) klue/roberta-large 파인튜닝 ↓ 최종 결과 출력 ex) 분노 > 짜증내는

# 6. 향후 계획 및 일정

| 기간 | 목표 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 단기 | 소분류 6개 모델 학습 완료 | model_stage2/ 저장 완료 |
| 단기 | FastAPI 서버 구축 및 API 개발 | inference API 엔드포인트 |
| 중기 | React 프론트엔드 개발 및 API 연동 | 감정 분석 웹 인터페이스 |
| 중기 | 음성 인식 기능 추가 | 음성 입력 → 감정 분류 파이프라인 |
| 장기 | 통합 테스트 및 배포 | 완성된 BridgeBoard 플랫폼 |

BridgeBoard 개발팀